**Информация о ходе реализации муниципальной стратегии социально-экономического развития Апастовского МР на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года для размещения на официальном сайте Стратегии – 2030 (**[**http://tatarstan2030.ru**](http://tatarstan2030.ru)**).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Год начала реализации проекта | Объем финансирования,млн.руб | Освоено (млн.руб) на  1.01.18г. | Исполнители |
| 1 | Строительство центрального стадиона в центре пгт Апастово | дек.2017г. | Бюджет РТ 30 | - | Исполком АМР |
| 2 | Строительство спортивного комплекса в центре пгт Апастово | 2017г. | Бюджет РТ  110 | 33 | Исполком АМР |
| 3 | Ремонт и расширение водопроводной системы пгт Апастово | 2017г. | Бюджет РТ  37 | 37 | Исполком АМР |
| 4 | Строительство бассейна | 2017г. | Бюджет РТ 160 | 48 | Исполком АМР |