**Информация о ходе реализации муниципальной стратегии социально-экономического развития Апастовского МР на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Год начала реализации проекта | Объем финансирования,млн.руб | Освоено в 2018 году (млн.руб) на  1.01.19г. | Исполнители |
| 1 | Строительство центрального стадиона в центре пгт Апастово | 2019г. | Бюджет РТ 30 | - | Исполком АМР |
| 2 | Строительство спортивного комплекса в центре пгт Апастово | 2017г. | Бюджет РТ  95 | 95 | Исполком АМР |
| 3 | Ремонт и расширение водопроводной системы пгт Апастово | 2017г. | Бюджет РТ  37 | 37 | Исполком АМР |
| 4 | Строительство бассейна | 2017г. | Бюджет РТ  145 | 145 | Исполком АМР |